Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. N 642-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 11.09.2019 N 565-р) |

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 565-р)

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#P35) регионального проекта "Информационная безопасность".

(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 565-р)

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 565-р)

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор

Кемеровской области

С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден

распоряжением

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. N 642-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 11.09.2019 N 565-р) |

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Информационная безопасность |
| Краткое наименование регионального проекта | Информационная безопасность | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгер К.Г. |
| Руководитель регионального проекта | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Каплина К.Ю. |
| Администратор регионального проекта | Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области Шарафутдинова Л.Р. |
| Связь с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1 | Средний срок простоя информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов | Дополнительный | 65 | 31.12.2018 | 48 | 24 | 18 | - | - | - |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения, процентов | Дополнительный | - | 31.12.2018 | - | 70 | 75 | - | - | - |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национальной программы: обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства |
| 1 | - |
| 1.1 | Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона N 187-ФЗ | 31.12.2021 | Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций.Обеспечена реализация требований Федерального закона N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии объектов КИИ в госсекторе) |
| Задача национальной программы: обеспечена защита прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики |
| 2 | - |
| 2.1 | Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта | 31.12.2021 | Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта |
| Задача национальной программы: обеспечено использование отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
| 3 | - |
| 3.1 | Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | 31.12.2021 | Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по региональному проекту, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Кемеровской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Каплина К.Ю. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Шарафутдинова Л.Р. | Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Каплина К.Ю. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Участник регионального проекта | Шарафутдинова Л.Р. | Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Каплина К.Ю. | 10 |
| Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями Федерального закона N 187-ФЗ |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Харченко А.А. | Начальник отдела по защите информации Администрации Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Догадов В.А. | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | Каплина К.Ю. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 15 |
| 6 | Участник регионального проекта |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса - субъекты КИИ |  | 15 |
| Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Каплина К.Ю. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 15 |
| Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Каплина К.Ю. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | 10 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Информационная

безопасность"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона N 187-ФЗ | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Харченко А.А. | Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее - координационный совет) | Правительство Кемеровской области - Кузбасса (далее - Правительство) |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющегодокумента. |

 |
| 1.1.1 | Категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса - субъекты КИИ | Акт по результатам категорирования объектов КИИ | Руководитель регионального проекта (далее - РРП) |
| 1.1.2 | Закупка решений для типовых объектов КИИ [<1>](#P427) | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Каплина К.Ю., исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса - субъекты КИИ | Акт по итогам внедрения решений для типовых объектов КИИ | РРП |
| 1.1 | Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона N 187-ФЗ |  | 31.12.2021 | Харченко А.А. | Доклад на заседании координационного совета | Проектный комитет |
| 2 | Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Доклад на заседании координационного совета | Правительство |
| 2.1.1 | Проведение исследования по вопросам перевода региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта, анализ возможности и целесообразности такого перевода | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Каплина К.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.2 | Отбор исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса - участников пилотного проекта по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта. Постановка задач | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Каплина К.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1 | Подготовлены документы для реализации пилотного проекта по вопросам перевода региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта |  | 31.12.2020 | Каплина К.Ю. | Информационно-аналитический отчет | Проектный комитет |
| 2.2.1 | Реализация пилотного проекта по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Акт по итогам проведенных работ | РРП |
| 2.2 | Пилотный региональный государственный информационный ресурс переведен на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта |  | 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Доклад на заседании координационного совета | Проектный комитет |
| 3 | Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Информационная справка | Правительство |
| 3.1.1 | Анализ текущего положения, определение потребностей использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства в органах государственной власти Кемеровской области | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Каплина К.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.2 | Разработка комплекса мер по переходу на использование органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Каплина К.Ю. | Утвержден план мероприятий по переходу на использование компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства | РРП |
| 3.1 | Разработаны документы в целях обеспечения перехода на использование программного обеспечения российского производства |  | 31.12.2019 | Каплина К.Ю. | Доклад на заседании координационного совета | Проектный комитет |
| 3.2.1 | Мониторинг плана мероприятий по переходу на использование исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.2.2 | Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.2 | Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства |  | 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 | Каплина К.Ю. | Доклад на заседании координационного совета | Проектный комитет |

--------------------------------

<1> При условии софинансирования из федерального бюджета.

Приложение N 2

к паспорту регионального

проекта "Информационная

безопасность"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Средний срок простоя информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов |
| 1 | Методика расчета показателя утверждена приказом Минкомсвязи России от 30.04.2019 N 178 | - | - | - | - | - | - |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения, процентов |
| 2 | Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 28.02.2019 N 106 | - | - | - | - | - | - |