Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. N 643-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=B09698CD9B6CF5CDA7F87A8119916C986BD522BF493F6F45AC98AC80C1C491F38F4099652867DBD929D88DCF55REtCF) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](consultantplus://offline/ref=B09698CD9B6CF5CDA7F87A8119916C986AD722B84B3D6F45AC98AC80C1C491F38F4099652867DBD929D88DCF55REtCF) Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 N 1030 "О системе управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#P30) регионального проекта "Цифровое государственное управление" региональной программы цифрового развития экономики Кемеровской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Д.А.Шамгунова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор

Кемеровской области

С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден

распоряжением

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. N 643-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Решение об утверждении регионального проекта | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области |
| 2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта | Департамент информационных технологий Кемеровской области |
| 3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М. |
| 4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта | Администрация Кемеровской области (управление кадров и государственной службы Администрации Кемеровской области), исполнительные органы государственной власти Кемеровской области |
| 5. Рабочие группы | - |
| 6. Центры компетенций | - |
| 7. Цели регионального проекта | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта | - |
| 9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год | Обеспечена информатизация отдельных процессов исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) органов исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (далее - РКНО).  Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота - не менее 10%.  Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства.  Создан ситуационный центр Губернатора Кемеровской области |
| 10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта | Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг.  Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью: предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно.  Обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов без посещения многофункциональных центров и органов, предоставляющих услуги и сервисы.  Обеспечена популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов.  Внедрена система биометрической идентификации в МФЦ.  Обеспечен доступ населения к информации о государственных и муниципальных услугах с использованием цифровых сервисов.  Обеспечено управление деятельностью сотрудников РКНО с использованием Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" ("цифровой инспектор"), формирующей рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов "больших данных", собранных об объектах проверок.  Внедрены технологии "интернета вещей", обеспечивающие возможность дистанционного контроля за соблюдением обязательных требований.  Внедрена система профилактики правонарушений с применением цифровых технологий и сервисов, деятельность РКНО переориентирована на предупреждение нарушений.  Внедрен в деятельность исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи.  Внедрена единая информационная система управления кадровым составом в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления с применением личных кабинетов, профилирования сотрудников, онлайн-тестирования и дистанционного обучения.  Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области оснащены типовым автоматизированным рабочим местом госслужащего.  Обеспечен переход от системы межведомственного электронного взаимодействия к платформе межведомственного обмена данными.  Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства.  Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией.  Создан ситуационный центр Губернатора Кемеровской области.  Осуществлен переход к единой платформе обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления (официальные сайты).  Обеспечено повышение качества открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления |
| 11. Объемы и источники финансирования | Ассигнования регионального бюджета в размере 120,30 млн. рублей, в том числе:  в 2019 году - 30,90 млн. рублей  в 2020 году - 44,70 млн. рублей  в 2021 году - 44,70 млн. рублей  Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе:  в 2019 году - не предусмотрено  в 2020 году - не предусмотрено  в 2021 году - не предусмотрено  Общий объем необходимого финансирования - 120,30 тыс. рублей |

2. План достижения показателей и индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей и индикаторов, единица измерения | 2018 год (базовый) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, процентов | 26,7 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления и организаций государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, процентов | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 | 90 |
| 5 | Доля открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 6 | Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок, процентов | 0 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |

3. План мероприятий на 2019 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель | Задача | Веха | Мероприятие | Срок исполнения | | Ответственные исполнители | | Контрольные события |
| Начало | Окончание | Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Организации - исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01 | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | |
| 01.01.001 |  | Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов | | | | | | | |
| 01.01.001.001.001 |  |  |  | Обследование процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации методике | В сроки, определенные Минкомсвязью России | В сроки, определенные Минкомсвязью России | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Результаты обследования представлены в Минкомсвязь России |
| 01.01.001.001 |  |  | Проведено обследование процессов оказания государственных и муниципальных услуг | | - | В сроки, определенные Минкомсвязью России | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  проведено обследование процессов оказания государственных и муниципальных услуг, результаты обследования представлены в Минкомсвязь России | | - | - | - | - | - |
| 01.01.001.002.001 |  |  |  | Формирование предложений по типизации государственных и муниципальных услуг | 01.02.2019 | 31.05.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Предложения направлены в Минкомсвязь России |
| 01.01.001.001.002 |  |  |  | Проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с доведенной методикой | 01.06.2019 | 31.12.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Сформирован отчет |
| 01.01.001.002 |  |  | Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг | | - | 31.12.2020 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг, сформирован единый перечень государственных и муниципальных услуг | | - | - | - | - | - |
| 01.01.001.003.001 |  |  |  | Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по переходу на предоставление приоритетных региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью: предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, предусматривающего в том числе разработку и (или) внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты по вопросам предоставления данных услуг | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") |
| 01.01.001.003.002 |  |  |  | Технологический переход на предоставление приоритетных региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно [<\*>](#P858) | 01.07.2020 | До окончания проекта | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области и органы местного самоуправления, предоставляющие приоритетные региональные государственные и муниципальные услуги и сервисы |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.001.003 |  |  | Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью: предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно | | - | До окончания проекта | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемые результаты:  приоритетные массовые социально значимые региональные государственные и муниципальные услуги и сервисы предоставляются без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно.  Сокращены сроки и упрощены процедуры предоставления услуг.  Сокращена доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с исполнительными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг | | - | - | - | - | - |
| 01.01.001.004.001 |  |  |  | Формирование плана мероприятий по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов | 01.04.2019 | 30.06.2019 (далее - ежегодно) | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Утвержден план мероприятий по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов |
| 01.01.001.004.002 |  |  |  | Выполнение плана мероприятий по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов | 01.07.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Проведена популяризационная кампания |
| 01.01.001.004 |  |  | Обеспечена популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов | | - | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  проведена популяризационная кампания, обеспечена осведомленность населения о цифровых государственных и муниципальных услугах и сервисах | | - | - | - | - | - |
| 01.01.002 |  | Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | |
| 01.01.002.001.001 |  |  |  | Разработка и принятие нормативного акта по вопросам закрепления задач при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), выполняемых с использованием Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (далее - ТОР КНД) | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области |
| 01.01.002.001.002 |  |  |  | Обследование и кастомизация видов регионального государственного контроля (надзора), осуществляемых с использованием ТОР КНД | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.002.001.003 |  |  |  | Обучение работе в ТОР КНД сотрудников РКНО | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.002.001.004 |  |  |  | Выполнение отдельных процессов исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) с использованием ТОР КНД | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | Сформирован отчет |
| 01.01.002.001 |  |  | Обеспечена информатизация отдельных процессов исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) РКНО | | - | 31.12.2019 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  обеспечена информатизация отдельных процессов исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) РКНО | | - | - | - | - | - |
| 01.01.002.002.001 |  |  |  | Проведено обследование, изучены потребности РКНО в использовании переносных автоматизированных рабочих мест в связи с осуществлением контрольно-надзорным мероприятий | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Сформирован отчет |
| 01.01.002.002.002 |  |  |  | Закупка переносных автоматизированных рабочих мест для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) для обеспечения работы в ТОР КНД | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.002.002.003 |  |  |  | Аттестация по требованиям безопасности переносных автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) для обеспечения работы в ТОР КНД | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.002.002 |  |  | Обеспечено оснащение сотрудников РКНО переносными автоматизированными рабочими местами | | - | 31.12.2019 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемые результаты:  отдельные процессы исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) осуществляются с применением информационно-коммуникационных технологий | | - | - | - | - | - |
| 01.01.002.003.001 |  |  |  | Анализ потребностей в оснащении средствами удаленной фиксации состояний объектов контроля (надзора) в целях передачи и использования сведений с указанных средств фиксации в ГИС ТОР КНД для планирования, проведения и аудита контрольно-надзорных мероприятий в разрезе видов контроля (надзора) | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | Сформирован отчет |
| 01.01.002.003.002 |  |  |  | Формирование плана мероприятий по внедрению "интернета вещей" при осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) | 01.05.2020 | 31.09.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | План мероприятий |
| 01.01.002.003 |  |  | Обеспечены подготовительные работы к внедрению "интернета вещей" при осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) | | - | 31.09.2020 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемые результаты:  проведен анализ и сформирован план мероприятий по внедрению "интернета вещей" при осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) | | - | - | - | - | - |
| 01.01.002.004.001 |  |  |  | Осуществление регионального государственного контроля (надзор) с использованием ТОР КНД | 01.01.2020 | 31.12.2020 (далее - ежегодно) | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  | Управление деятельностью сотрудников РКНО с использованием ТОР КНД |
| 01.01.002.004 |  |  | Обеспечено управление деятельностью сотрудников РКНО Кемеровской области с использованием Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" ("цифровой инспектор"), формирующей рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов "больших данных", собранных об объектах проверок | | - | 31.12.2020 (далее - ежегодно) | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  управление деятельностью сотрудников РКНО с использованием ТОР КНД | | - | - | - | - | - |
| 01.01.003 |  | Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы | | | | | | | |
| 01.01.003.001.001 |  |  |  | Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления на работу в автоматизированной информационной системе "Электронный документооборот Администрации Кемеровской области" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области |  | Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота - не менее 10% |
| 01.01.003.001.002 |  |  |  | Внедрение автоматизированной информационной системы "Электронный документооборот Администрации Кемеровской области" в организациях государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области |  | Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота - не менее 20% |
| 01.01.003.001.003 |  |  |  | Проведение анализа автоматизированной информационной системы "Электронный документооборот Администрации Кемеровской области" на предмет соответствия федеральным требованиям по автоматизации документооборота, определение необходимых мер по развитию документооборота | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Сформирован план мероприятий |
| 01.01.003.001.004 |  |  |  | Обеспечение доработки автоматизированной информационной системы "Электронный документооборот Администрации Кемеровской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота - не менее 35% |
| 01.01.003.001 |  |  | В деятельность органов исполнительной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления внедрен межведомственный юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи | | - | 31.12.2021 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемые результаты:  юридически значимый ведомственный и межведомственный электронный документооборот осуществляется в электронном виде.  Сокращено использование бумажного документооборота | | - | - | - | - | - |
| 01.01.003.002.001 |  |  |  | Разработка единой информационной системы управления кадровым составом в органах исполнительной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления | 01.01.2020 | 30.10.2020 | Департамент информационных технологий |  | Акт о вводе в эксплуатацию |
| 01.01.003.002.002 |  |  |  | Внедрение и сопровождение информационной системы управления кадровым составом в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления | 01.11.2020 | 30.06.2021 | Департамент информационных технологий, Администрация Кемеровской области (управление кадров и государственной службы Администрации Кемеровской области) |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области и органы местного самоуправления осуществляют управление кадровым составом в с применением единой информационной системы |
| 01.01.003.003 |  |  | Внедрена единая информационная система управления кадровым составом в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления с применением личных кабинетов, профилирования сотрудников, онлайн-тестирования и дистанционного обучения | | - | 30.06.2021 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  исполнительные органы государственной власти Кемеровской области и органы местного самоуправления осуществляют управление кадровым составом в с применением единой информационной системы | | - | - | - | - | - |
| 01.01.003.004.001 |  |  |  | Закупка отечественного офисного программного обеспечения. Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области |  | Обеспечено преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 01.01.003.004.002 |  |  |  | Обучение и сопровождение сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области по вопросам использования отечественного офисного программного обеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Обеспечена работа сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области с отечественным офисным программным обеспечением |
| 01.01.003.004 |  |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области используют отечественное офисное программное обеспечение | | - | 31.12.2020 (далее - ежегодно) | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  исполнительные органы государственной власти Кемеровской области используют отечественное офисное программное обеспечение. Подготовлена составная основа автоматизированного рабочего места госслужащего | | - | - | - | - | - |
| 01.01.004 |  | Создание сквозной инфраструктуры и платформ | | | | | | | |
| 01.01.004.001.001 |  |  |  | Доработка сервисов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) для интеграции с новой версией СМЭВ в составе цифровой платформы электронного правительства | 01.01.2019 | 30.06.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.004.001.002 |  |  |  | Интеграция региональной СМЭВ с новой версией СМЭВ в составе цифровой платформы электронного правительства | 30.06.2020 | 31.12.2020 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.004.002 |  |  | Обеспечен переход от системы межведомственного электронного взаимодействия к платформе межведомственного обмена данными | | - | 31.12.2020 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  обмен данными между участниками межведомственного взаимодействия осуществляется в автоматическом режиме (из реестров) | | - | - | - | - | - |
| 01.01.004.002.001 |  |  |  | Проведение работ, оказание услуг по эксплуатации регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.004.002 |  |  | Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства | | - | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:  обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства, обеспечена поддержка оказания услуг и процессов в электронном виде | | - | - | - | - | - |
| 01.01.004.003.001 |  |  |  | Проектирование ситуационного центра Губернатора Кемеровской области | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Проектно-сметная документация |
| 01.01.004.003.002 |  |  |  | Техническое оснащение помещения, монтаж телекоммуникационной инфраструктуры, монтаж системы видеоконференцсвязи, внедрение информационно-аналитической системы | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акты выполненных работ |
| 01.01.004.003.003 |  |  |  | Проведение предварительных испытаний. Обучение сотрудников | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акты проведенных испытаний |
| 01.01.004.003.004 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию ситуационного центра Губернатора Кемеровской области | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Акт о вводе в эксплуатацию |
| 01.01.004.003 |  |  | Создан ситуационный центр Губернатора Кемеровской области | | - | 31.12.2019 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат: создан ситуационный центр Губернатора Кемеровской области для целей оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов, ситуаций и других функций | | - | - | - | - | - |
| 01.01.004.004.001 |  |  |  | Формирование плана-графика обеспечения гармонизации (соответствия мастер-данным) открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Утвержден план-график |
| 01.01.004.004.002 |  |  |  | Мониторинг обеспечения гармонизации (соответствия мастер-данным) открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | 01.07.2019 | До окончания проекта | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Обеспечена гармонизация не менее 70% открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления |
| 01.01.004.004 |  |  | Открытые данные исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления прошли гармонизацию (соответствие мастер-данным) | | - | До окончания проекта | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат: обеспечено повышение качества открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | | - | - | - | - | - |
| 01.01.004.005.001 |  |  |  | Перевод официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на Единую платформу предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb) [<\*>](#P858) | 01.11.2019 |  | Департамент информационных технологий Кемеровской области |  | Официальные сайты исполнительных органов государственной власти Кемеровской области переведены на использование ГосWeb |
| 01.01.004.005 |  |  | Осуществлен переход официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области к Единой платформе обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов | | - | 31.12.2022 | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат: официальные сайты исполнительных органов государственной власти Кемеровской области переведены на использование ГосWeb | | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

4. Объемы и источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | На 2019 год | | | На 2020 год | | | На 2021 год | | | Всего, млн. рублей |
| объем средств, млн. рублей | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. рублей | объем средств, млн. рублей | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. рублей | объем средств, млн. рублей | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объемы финансирования плана мероприятий | | | | | | | | | | | |
| Всего по проекту |  | 30,90 |  | 30,90 | 44,70 |  | 44,70 | 44,70 |  | 44,70 | 120,30 |
|  | бюджетные средства | 30,90 |  | 30,90 | 44,70 |  | 44,70 | 44,70 |  | 44,70 | 120,30 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач | | | | | | | | | | | |
| 01.01. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | |
| 01.01.001. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче |  | 0,22 |  | 0,22 | 8,80 |  | 8,80 | 8,80 |  | 8,80 | 17,82 |
|  | бюджетные средства | 0,22 |  | 0,22 | 8,80 |  | 8,80 | 8,80 |  | 8,80 | 17,82 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.002. Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче |  | 2,50 |  | 2,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,50 |
|  | бюджетные средства | 2,50 |  | 2,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,50 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.003. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче |  | 7,68 |  | 7,68 | 14,00 |  | 14,00 | 14,00 |  | 14,00 | 25,68 |
|  | бюджетные средства | 7,68 |  | 7,68 | 14,00 |  | 14,00 | 14,00 |  | 14,00 | 25,68 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.004. Создание сквозной инфраструктуры и платформ | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче |  | 20,50 |  | 20,50 | 21,90 |  | 21,90 | 21,90 |  | 21,90 | 64,30 |
|  | бюджетные средства | 20,50 |  | 20,50 | 21,90 |  | 21,90 | 21,90 |  | 21,90 | 64,30 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

5. Методика расчета показателей и индикаторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя и индикатора, единица измерения | Методика расчета | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, процентов | N = ОБР1 / ОБР2 \* 100% | Росстат (по согласованию) |
| ОБР1 - число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы государственной власти Кемеровской области, органы местного самоуправления и организации государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, направленных в электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" |
| ОБР2 - общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы государственной власти Кемеровской области, органы местного самоуправления и организации государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности |
| 2 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов | N = ПГС1 / ПГС2 \* 100% | Департамент информационных технологий Кемеровской области |
| ПГС1 - число приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно |
| ПГС2 - общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности |
| 3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов | N = ОТК1 / ОТК2 \* 100% | Департамент информационных технологий Кемеровской области, Росстат (по согласованию) |
| ОТК1 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, в текущем году |
| ОТК2 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, в 2018 году |
| 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления и организаций государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, процентов | N = МВ1 / МВ2 \* 100% | Департамент информационных технологий Кемеровской области, Росстат (по согласованию) |
| МВ1 - число документов, направленных исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота |
| МВ2 - общее число исходящих документов, направленных исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности |
| 5 | Доля открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов | N = МД1 / МД2 \* 100% | Департамент информационных технологий Кемеровской области |
| МД1 - число видов открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным) |
| МД2 - общее число видов открытых данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления |
| 6 | Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок, процентов | Да = ЧДсмэв / ЧД \* 100% | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |
| ЧДсмэв - число документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории Кемеровской области, по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), переданных в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия |
| ЧД - общее число документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории Кемеровской области, по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок |

6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами

для бизнеса и граждан на 2019 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта или инициативы | Срок реализации | Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства | Ответственный исполнитель |
| 1 | Цифровая трансформация предоставления приоритетных массовых социально значимых региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов в соответствии с целевой моделью: предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно | 31.12.2021 | Не менее 25% приоритетных массовых социально значимых региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов предоставляются без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно.  Сокращены сроки и упрощены процедуры предоставления услуг.  Сокращена доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Кемеровской области и органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Департамент информационных технологий Кемеровской области |