# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 1205

г. Полысаево

Об утверждении муниципальной адресной программы Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2019-2025 годы».

Во исполнение Федерального закона от  21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», а так же в целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Полысаевского городского округа и создания безопасных условий для проживания граждан, администрация Полысаевского городского округа        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2019-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаеского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству  Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                                 В.П. Зыков

Прокопишко

44642

В

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 18.07.2019 № 1205

Паспорт

муниципальной адресной программы Полысаевского

городского округа «Переселение граждан из многоквартирных

жилых домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»

на 2019 – 2025 годы (далее – программа)

| Наименование программы | «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Постановление Полысаевского городского округа от 22.08.2018 №1067 «Об утверждении перечня муниципальных программ Полысаевского городского округа на 2019 год» |
| Директор программы | Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству |
| Основные разработчики программы | Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Полысаевского городского округа; Управление капитального строительства Полысаевского городского округа. |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Цели программы | - Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017г. аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми до 01.01.2017г.); - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Задачи программы | - Строительство и приобретение жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г.; - Повышение качества и эффективности жилищного строительства; - Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности обеспечения населения жильем через увеличение объемов строительства жилья. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | 1. Доля населения, проживающего в жилищном фонде Полысаевского городского округа, признанном до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в общей численности населения (на конец года); 2. Доля граждан, переселенных в отчетном году из аварийного жилищного фонда, в общем количестве граждан, планируемых к переселению в рамках программы; 3. Доля снесенной площади от площади, подлежащей сносу в рамках программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы: I этап – 2019 год; II этап – 2020 год; III этап – 2021год; IV этап – 2022 год; V этап – 2023 год; VI этап – 2024 год. |
| Основные мероприятия программы | Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем средств, необходимых для реализации программы на 2019-2025 годы, составляет 262 118 594,70 рублей В том числе по годам ее реализации: I этап: 2019 г. - 24 321 873,9 руб., II этап: 2020 г. – 24 932 695,2 руб., III этап: 2021 г. – 28 820 488,8 руб., IV этап: 2022 г. – 58 798 418,4 руб., V этап: 2023 г. – 63 546 736,8 руб., VI этап: 2024 г. – 61 698 381,6 руб. в том числе по источникам финансирования: из средств местного бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам реализации: I этап: 2019 – 0,0 руб., II этап: 2020 – 0,0 руб., III этап: 2021 – 0,0 руб., IV этап: 2022 –0,0 руб., V этап: 2023 – 0,0 руб., VI этап: 2024 – 0,0 руб. иные, не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 253 863 452,03 руб., в том числе по годам реализации: I этап: 2019 г. – 23 421 964,57 руб., II этап: 2020 г. – 24 134 848,96 руб., III этап: 2021 г. – 27 927 053,64 руб., IV этап: 2022 г. – 56 916 869,01 руб., V этап: 2023 г. – 61 627 625,37руб., VI этап: 2024 г. – 59 835 090,48 руб. средства областного бюджета – 8 255 142,67 руб., в том числе по годам реализации: I этап: 2019 г. - 899 909,33 руб., II этап: 2020 г. – 797 846,24 руб., III этап: 2021 г. – 893 435,16 руб., IV этап: 2022 г. – 1 881 549,39 руб., V этап: 2023 г. – 1 919 111,43 руб., VI этап: 2024 г. – 1 863 291,12 руб. средства физических лиц – 0,0 руб., в том числе по годам реализации: I этап: 2019 г. - 0,0 руб., II этап: 2020 г. – 0,0 руб., III этап: 2021 г. – 0,0 руб., IV этап: 2022 г. – 0,0 руб., V этап: 2023 г. – 0,0 руб., VI этап: 2024 г. – 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Всего намечено переселить в 2019-2025 годы 185 семей; расселить 8 260,20 кв. метров аварийного жилищного фонда. В том числе по годам реализации: в 2019г. -16 семей – 769,90 кв.м. аварийного жилья; 2020г. - 17 семей – 777,20 кв.м. аварийного жилья; 2021г.- 19 семей – 911,80 кв.м. аварийного жилья; 2022г.- 51 семья – 1 933,20 кв.м. аварийного жилья; 2023г.- 41 семья – 1 916,50 кв.м. аварийного жилья; 2024г.- 41 семья – 1 951,60 кв.м. аварийного жилья; Переселение всех граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017г. Ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г. |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилом фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания либо аварийным, продолжает оставаться в числе наиболее актуальных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность.

В Полысаевском городском округе по состоянию на 01.07.2019 г. общая площадь аварийного жилого фонда составляет 11 648,9 кв.м. Из них площадь жилых помещений, подлежащих расселению, в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017г., составляет  8 260,20 кв. метра. В указанном аварийном жилищном фонде проживают 461 человек.

Основными причинами аварийного жилищного фонда в Полысаевском городском округе являются:

физический износ зданий;

экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военного, послевоенного периода.

Программа направлена на решение проблемы переселения  граждан из аварийных многоквартирных домов, на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, на снижение социальной напряженности в городе. Программа позволит обеспечить выполнение обязательств Полысаевского городского округа перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города.

Проблема расселения многоквартирных домов, имеющих высокую степень износа, требует не только финансирования из местного бюджета, но и софинансирования из областного бюджета и предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), а также привлечения внебюджетных источников финансирования.

2. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы рассчитан на 2019-2025 годы.

Этапы реализации:

I этап: 2019 год;

II этап: 2020 год;

III этап: 2021 год;

IV этап: 2022 год;

V этап: 2023 год;

VI этап: 2024  год.

3. Ожидаемые результаты программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2019-2025 годах пересилить 185 семей (421 чел.) и ликвидировать 8 260,20 кв.м. аварийного жилищного фонда, в том числе по этапам реализации программы:

| Этап | Количество переселенных семей/граждан, ед. | Расселение аварийного жилищного фонда, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2019 г. | 16/42 | 769,90 |
| 2020 г. | 17/43 | 777,20 |
| 2021 г. | 19/59 | 911,80 |
| 2022 г. | 51/116 | 1 933,20 |
| 2023 г. | 41/111 | 1 916,50 |
| 2024 г. | 41/90 | 1 951,60 |

4. Оценка эффективности программы

Оценка социально-экономической эффективности программы будет осуществляться на основании целевых показателей.

В результате реализации программы общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда, расположенного на территории города будет уменьшена на 8 260,2 кв.м. За период 2019-2025гг на территории Полысаевского городского округа будет снесено 36 жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными.

Реализация программы окажет положительное влияние  на социально-экономическое развитие Полысаевского городского округа.

В зависимости от достигнутой динамики и фактических объемов финансирования программных мероприятий значения целевых показателей подлежат обязательной ежегодной актуализации и при необходимости корректировке.

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок определения (формула) | Единица измерения | Базовое знач. 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, проживающего в жилищном фонде Полысаевского городского округа, признанном до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в общей численности населения (на конец года) | (кол-во человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым до 01.01.2017г. / численность населения Полысаевского городского округа) * 100% | % | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
|  | Доля граждан, переселенных в отчетном году из аварийного жилищного фонда, в общем количестве граждан, планируемых к переселению в рамках программы | (кол-во переселенных человек / кол-во подлежащих переселению человек) * 100% | % | 0 | 9,1 | 9,3 | 12,8 | 25,2 | 24,1 | 19,5 |
|  | Доля снесенной площади от площади, подлежащей сносу в рамках программы | (общая площадь снесенных домов / общая площадь домов, подлежащих сносу) * 100% | % | 0 | 9,3 | 9,4 | 11,1 | 23,4 | 23,2 | 23,6 |

5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Полысаевского городского округа с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Региональной адресной программой "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019 - 2025 годы" от 29.03.2019 N 199 утвержден прогнозный объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г., за счет средств областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Соотношение объемов софинансирования программы:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - не более 97 процентов;

- средства областного бюджета и бюджета Полысаевского городского округа - не менее 3 процентов.

Прогнозные объемы денежных средств подлежат ежегодному уточнению.

Средства программы направляются на финансирование строительства жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, приобретение жилых помещений на вторичном рынке, на выплату собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.

В рамках реализации программы с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.

Собственники жилых помещений, входящих в состав аварийного жилищного фонда, избравшие в качестве способа переселения предоставление иного пригодного для проживания жилого помещения, в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, оплачивают возникающую разницу за счет собственных средств. Порядок и сроки внесения денежных средств гражданами определяется соглашением сторон.

В зависимости от способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда может устанавливаться различная стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений.

Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в пределах запланированного объема финансирования.

6. Система программных мероприятий.

Основным мероприятием программы является переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными.

Реализация мероприятия программы проводится по следующим направлениям:

- строительство многоквартирных жилых домов (включая окончание незавершенного строительства), участие в строительстве многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены (далее – переселяемые граждане);

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления переселяемым гражданам;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах у лиц, не являющихся застройщиками, на рынке вторичного жилья для предоставления переселяемым гражданам (предоставляемые жилые помещения должны отвечать установленным санитарно-техническим требованиям, год ввода в эксплуатацию жилого дома, в котором расположены приобретенные жилые помещения, не может быть позже 1995 года);

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, компенсационных выплат в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 3 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Размер выплачиваемых компенсационных выплат за изымаемое жилое помещение рассчитывается в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта оценки в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и иных документарно подтвержденных первичными документами расходов.

Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет средств граждан, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

При подготовке документации на проведение муниципальных закупок в целях реализации программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, учитываются рекомендуемые требования к жилью, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2019 № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Жилые помещения, приобретаемые на рынке вторичного жилья, должны отвечать установленным санитарно-техническим требованиям, год ввода в эксплуатацию жилого дома, в котором расположены приобретенные жилые помещения, не может быть позже 1995 года.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных жилых домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу других многоквартирных домов, расположенных на территории Полысаевского городского округа.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению, изложен в приложении № 1 к настоящей программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г.,  по способам переселения приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017г., приведен в приложении № 3 к настоящей программе.

Программные мероприятия

| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу" на 2019 - 2025 годы | Всего | 24 321 873,90 | 24 932 695,20 | 28 820 488,80 | 58 798 418,40 | 63 546 736,80 | 61 698 381,60 |
|  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 24 321 873,90 | 24 932 695,20 | 28 820 488,80 | 58 798 418,40 | 63 546 736,80 | 61 698 381,60 |
|  | областной бюджет | 899 909,33 | 797 846,24 | 893 435,16 | 1 881 549,39 | 1 919 111,43 | 1 863 291,12 |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 23 421 964,57 | 24 134 848,96 | 27 927 053,64 | 56 916 869,01 | 61 627 625,37 | 59 835 090,48 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство многоквартирных жилых домов (включая окончание незавершенного строительства), участие в строительстве многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены | Всего | 24 321 873,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 24 321 873,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 899 909,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 23 421 964,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления переселяемым гражданам | Всего | 0,00 | 24 932 695,20 | 28 820 488,80 | 58 798 418,40 | 63 546 736,80 | 61 698 381,60 |
|  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 24 932 695,20 | 28 820 488,80 | 58 798 418,40 | 63 546 736,80 | 61 698 381,60 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 797 846,24 | 893 435,16 | 1 881 549,39 | 1 919 111,43 | 1 863 291,12 |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 24 134 848,96 | 27 927 053,64 | 56 916 869,01 | 61 627 625,37 | 59 835 090,48 |
| 3. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Организация управления программы и

контроль за ходом ее реализации.

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с директором программы принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а так же в соответствии с законодательством РФ в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение утверждается постановлением главы городского округа при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель программы организует ведение отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

к муниципальной адресной

программе «Переселение граждан

из многоквартирных жилых домов,

признанных до 01.01.2017 г.

в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу»

на 2019 - 2025 годы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Номер и дата акта МВК | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв.м | количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Полысаевскому городскому округу |  |  |  |
| 1 | ул. Азовская, д.16 | 1959 | №11 от 20.08.2014 | 393,7 | 23 | 30.10.2020 |
| 2 | ул. Азовская, д. 18 | 1960 | № 14 от 23.10.2014 | 343,0 | 22 | 30.09.2022 |
| 3 | ул. Активная, д. 19 | 1959 | № 13 от 23.10.2014 | 354,6 | 22 | 30.09.2023 |
| 4 | ул. Астраханская, д. 9 | 1944 | № 39 от 27.11.2014 | 150,40 | 14 | 30.09.2024 |
| 5 | пер. Болотникова, д. 11 | 1957 | № 25 от 12.11.2014 | 115,70 | 6 | 30.08.2025 |
| 6 | пер. Болотникова, д. 13 | 1956 | № 26 от 12.11.2014 | 86,30 | 5 | 30.08.2025 |
| 7 | пер. Болотникова, д. 14 | 1958 | № 28 от 12.11.2014 | 83,00 | 1 | 30.08.2025 |
| 8 | пер. Болотникова, д. 15 | 1956 | № 27 от 12.11.2014 | 75,90 | 5 | 30.08.2025 |
| 9 | ул. Голикова, д. 20 | 1979 | № 37 от 19.11.2014 | 144,70 | 10 | 30.09.2021 |
| 10 | ул. Кремлевская, д. 17 | 1949 | № 29 от 19.11.2014 | 105,70 | 6 | 30.09.2024 |
| 11 | ул. Кремлевская, д. 19 | 1949 | № 30 от 19.11.2014 | 101,50 | 8 | 30.09.2024 |
| 12 | ул. Магнитогорская, д.38 | 1958 | № 5 от 17.05.2016 | 71,30 | 7 | 30.08.2025 |
| 13 | ул. Магнитогорская, д.40 | 1958 | № 4 от 17.05.2016 | 121,80 | 6 | 30.08.2025 |
| 14 | ул. Мира, д. 15 | 1952 | № 36 от 19.11.2014 | 390,0 | 24 | 30.09.2022 |
| 15 | ул. Обручева, д. 13 | 1961 | № 47 от 11.12.2014 | 105,10 | 3 | 30.09.2024 |
| 16 | ул. Панфилова, д. 7 | 1948 | № 15 от 28.10.2014 | 102,50 | 5 | 30.09.2021 |
| 17 | ул. Панфилова, д. 8 | 1948 | № 16 от 28.10.2014 | 46,40 | 1 | 30.09.2023 |
| 18 | ул. Панфилова, д. 9 | 1948 | № 17 от 28.10.2014 | 102,0 | 8 | 30.09.2022 |
| 19 | ул. Панфилова, д. 10 | 1948 | № 18 от 28.10.2014 | 76,80 | 5 | 30.09.2022 |
| 20 | ул. Расковой, д. 18 | 1958 | № 19 от 12.11.2014 | 60,30 | 4 | 30.08.2025 |
| 21 | ул. Расковой, д. 19 | 1955 | № 22 от 12.11.2014 | 458,0 | 15 | 30.08.2025 |
| 22 | ул. Расковой, д. 21 | 1959 | № 23 от 12.11.2014 | 227,10 | 10 | 30.08.2025 |
| 23 | ул. Революционная, д. 42 | 1958 | № 20 от 12.11.2014 | 1 096,30 | 58 | 30.09.2024 |
| 24 | ул. Революционная, д. 42 А | 1958 | № 21 от 12.11.2014 | 198,20 | 6 | 30.08.2025 |
| 25 | ул. Севастопольская, д.52 | 1949 | № 2 от 12.04.2013 | 376,2 | 19 | 30.10.2020 |
| 26 | ул. Севастопольская, д.69 | 1958 | № 35 от 19.11.2014 | 378,0 | 23 | 30.09.2021 |
| 27 | ул. Степана Халтурина, д. 5 | 1961 | № 38 от 27.11.2014 | 112,40 | 4 | 30.08.2025 |
| 28 | ул. Степана Халтурина, д. 7 | 1958 | № 40 от 27.11.2014 | 141,20 | 9 | 30.08.2025 |
| 29 | ул. Степана Халтурина, д. 47 | 1958 | № 41 от 27.11.2014 | 200,40 | 12 | 30.08.2025 |
| 30 | ул. Тихая, д. 3 | 1958 | № 45 от 27.11.2014 | 117,40 | 8 | 30.09.2023 |
| 31 | ул. Тихая, д. 5 | 1959 | № 44 от 27.11.2014 | 151,50 | 7 | 30.09.2023 |
| 32 | ул. Тихая, д. 7 | 1959 | № 46 от 11.12.2014 | 161,60 | 11 | 30.09.2024 |
| 33 | ул. Токарева, д. 2 | 1963 | № 31 от 27.11.2014 | 600,0 | 49 | 30.09.2023 |
| 34 | ул. Токарева, д. 5 | 1958 | № 34 от 27.11.2014 | 195,90 | 11 | 30.09.2024 |
| 35 | ул. Токарева, д. 12 | 1962 | № 33 от 27.11.2014 | 663,30 | 29 | 30.09.2023 |
| 36 | ул. Шишкова, д. 31 | 1961 | № 48 от 11.12.2014 | 152,0 | 5 | 30.09.2021 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к муниципальной адресной

программе «Переселение граждан

из многоквартирных жилых домов,

признанных  до 01.01.2017г.

в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу»

на 2019 - 2025 годы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до   01.01.2017г., по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жил.фонд |  | Строите-льство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 8 260,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 260,20 | 8 260,20 | 262 118 594,70 | 769,9 | 24 321 873,9 | 7 490,30 | 237 796 720,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 769,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,9 | 769,9 | 24 321 873,90 | 769,9 | 24 321 873,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Азовская, д.16 | 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,7 | 393,7 | 12 835 763,40 | 393,7 | 12 835 763,40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Севастопольская, д.52 | 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,2 | 376,2 | 11 486 110,5 | 376,2 | 11 486 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 777,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,2 | 777,2 | 24 932 695,20 | 0,0 | 0,0 | 777,2 | 24 932 695,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Севастопольская, д. 69 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 378,0 | 12 083 620,50 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 12 083 620,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Шишкова, д. 31 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 152,0 | 4 742 322,90 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 4 742 322,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Голикова, д. 20 | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,7 | 144,7 | 4 808 912,70 | 0,0 | 0,0 | 144,7 | 4 808 912,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Панфилова, д. 7 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 102,5 | 3 297 839,10 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 3 297 839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 911,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,80 | 911,80 | 28 820488,80 | 0,0 | 0,0 | 911,80 | 28 820 488,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Азовская, д. 18 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 343,0 | 11 283 141,00 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 11 283 141,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Мира, д. 15 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 11 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 11 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Панфилова, д. 9 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 102,0 | 3 340 154,70 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 3 340 154,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Панфилова, д. 10 | 76,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,80 | 76,80 | 2 497 193,10 | 0,0 | 0,0 | 76,80 | 2 497 193,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 1 933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 933,20 | 1 933,205 | 58 798 418,40 | 0,0 | 0,0 | 1 933,2 | 58 798 418,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Активная, д. 19 | 354,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,60 | 354,60 | 10 638 000,00 | 0,0 | 0,0 | 354,60 | 10 638 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Токарева, д. 2 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 600,00 | 18 579 085,20 | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 18 579 085,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Токарева, д. 12 | 663,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,30 | 663,30 | 20 122 333,20 | 0,0 | 0,0 | 663,30 | 20 122 333,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Тихая, д. 3 | 117,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,40 | 117,40 | 3 522 000,0 | 0,0 | 0,0 | 117,40 | 3 522 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ул. Тихая, д. 5 | 151,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,50 | 151,50 | 4 545 000,0 | 0,0 | 0,0 | 151,50 | 4 545 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ул. Панфилова, д. 8 | 46,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,40 | 46,40 | 1 392 000,0 | 0,0 | 0,0 | 46,40 | 1 392 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 916,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,5 | 1 916,5 | 63 546 736,80 | 0,0 | 0,0 | 1 916,5 | 63 546 736,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Революционная, д. 42 | 1 096,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 096,30 | 1 129,85 | 37 480 671,30 | 0,0 | 0,0 | 1 129,85 | 37 480 671,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Обручева, д. 13 | 105,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,10 | 113,73 | 3 500 352,30 | 0,0 | 0,0 | 113,73 | 3 500 352,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Астраханская, д. 9 | 150,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,40 | 162,37 | 4 704 699,00 | 0,0 | 0,0 | 162,37 | 4 704 699,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Тихая, д. 7 | 161,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,60 | 163,81 | 4 848 000,0 | 0,0 | 0,0 | 163,81 | 4 848 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Токарева, д. 5 | 195,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,90 | 197,34 | 6 073 651,80 | 0,0 | 0,0 | 197,34 | 6 073 651,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Кремлевская, д. 17 | 105,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,70 | 110,28 | 3 693 263,70 | 0,0 | 0,0 | 110,28 | 3 693 263,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Кремлевская, д. 19 | 101,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,50 | 103,43 | 3 246 098,70 | 0,0 | 0,0 | 103,43 | 3 246 098,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 1 951,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 951,60 | 1 951,60 | 61 698 381,60 | 0,0 | 0,0 | 1 951,60 | 61 698 381,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Революционная, д. 42А | 198,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,20 | 198,20 | 6 925 306,20 | 0,0 | 0,0 | 198,20 | 6 925 306,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Расковой, д. 19 | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 | 458,0 | 14 110 080,90 | 0,0 | 0,0 | 458,0 | 14 110 080,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Раскоувой, д. 21 | 227,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,10 | 227,10 | 7 147 011,60 | 0,0 | 0,0 | 227,10 | 7 147 011,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Степана Халтурина, д. 5 | 112,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,40 | 112,40 | 3 372 000,0 | 0,0 | 0,0 | 112,40 | 3 372 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Степана Халтурина, д. 7 | 141,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,20 | 141,20 | 4 236 000,0 | 0,0 | 0,0 | 141,20 | 4 236 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Степана Халтурина, д. 47 | 200,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,40 | 200,40 | 6 514 005,60 | 0,0 | 0,0 | 200,40 | 6 514 005,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Магнитогорская, д. 38 | 71,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,30 | 71,30 | 2 139 000,0 | 0,0 | 0,0 | 71,30 | 2 139 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Магнитогорская, д. 40 | 121,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,80 | 121,80 | 3 779 501,40 | 0,0 | 0,0 | 121,80 | 3 779 501,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 11 | 115,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,70 | 115,70 | 3 756 095,70 | 0,0 | 0,0 | 115,70 | 3 756 095,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 13 | 86,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,30 | 86,30 | 2 803 439,40 | 0,0 | 0,0 | 86,30 | 2 803 439,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 14 | 83,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,00 | 83,00 | 2 490 000,0 | 0,0 | 0,0 | 83,00 | 2 490 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 15 | 75,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,90 | 75,90 | 2 464 758,0 | 0,0 | 0,0 | 75,90 | 2 464 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Расковой, д. 18 | 60,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,30 | 60,30 | 1 961 182,80 | 0,0 | 0,0 | 60,30 | 1 961 182,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к муниципальной адресной

программе «Переселение граждан

из многоквартирных жилых домов,

признанных  до 01.01.2017г.

в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу»

на 2019 - 2025 годы

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 01.01.2017г.

| № п/п | Адрес МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 461 | 185 | 123 | 62 | 8 260,2 | 5 363,5 | 2 896,7 | 262 118 594,70 | 253 863 452,03 | 8 255 142,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 851 883,98 | 28 851 883,98 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 42 | 16 | 11 | 5 | 769,9 | 522,0 | 247,9 | 24321873,90 | 23421964,57 | 899 909,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 710 591,58 | 3 710 591,58 | 0,0 |
|  | ул. Азовская, д.16 | 23 | 8 | 4 | 4 | 393,7 | 186,3 | 207,4 | 12 835 763,40 | 12 360 840,16 | 474 923,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 432 044,54 | 1 432 044,54 | 0,0 |
|  | ул. Севастопольская, д.52 | 19 | 8 | 7 | 1 | 376,2 | 335,7 | 40,5 | 11 486 110,50 | 11 061 124,41 | 424 986,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 278 547,04 | 2 278 547,04 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 43 | 17 | 10 | 7 | 777,2 | 450,0 | 327,2 | 24 932 695,20 | 24 134 848,96 | 797 846,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 388 720,93 | 2 388 720,93 | 0,0 |
|  | ул. Севастопольская, д. 69 | 23 | 8 | 5 | 3 | 378,0 | 227,5 | 150,5 | 12 083 620,50 | 11 696 944,65 | 386 675,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 478 029, 83 | 1 478 029,83 | 0,0 |
|  | ул. Шишкова, д. 31 | 5 | 4 | 3 | 1 | 152,0 | 115,1 | 36,9 | 4 742 322,90 | 4 590 568,57 | 151 754,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 904,55 | 304 904,55 | 0,0 |
|  | ул. Голикова, д. 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 144,7 | 50,0 | 94,7 | 4 808 912,70 | 4 655 027,49 | 153 885,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 173,15 | 322 173,15 | 0,0 |
|  | ул. Панфилова, д. 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 102,5 | 57,4 | 45,1 | 3 297 839,10 | 3 192 308,25 | 105 530,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 613,40 | 283 613,40 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 59 | 19 | 13 | 6 | 911,8 | 615,0 | 296,8 | 28 820 488,80 | 27 927 053,64 | 893 435,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 743 474, 97 | 3 743 474,97 | 0,0 |
|  | ул. Азовская, д. 18 | 21 | 7 | 3 | 4 | 343,0 | 142,0 | 201,0 | 11 283 141,00 | 10 933 363,63 | 349 777,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713 152,53 | 713 152,53 | 0,0 |
|  | ул. Мира, д. 15 | 24 | 8 | 8 | 0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 11 700 000,00 | 11 337 300,00 | 362 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 596 110,15 | 2 596 110,15 | 0,0 |
|  | ул. Панфилова, д. 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 102,0 | 45,3 | 56,7 | 3 340 154,70 | 3 236 609,90 | 103 544,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 577,44 | 312 577,44 | 0,0 |
|  | ул. Панфилова, д. 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 76,8 | 37,7 | 39,1 | 2 497 193,10 | 2 419 780,11 | 77 412,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 634,85 | 121 634,85 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 116 | 51 | 46 | 5 | 1933,20 | 1770,80 | 162,4 | 58 798 418,40 | 56 916 869,01 | 1 881 549,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 551 080,76 | 10 551 080,76 | 0,0 |
|  | ул. Активная, д. 19 | 21 | 7 | 7 | 0 | 354,6 | 354,6 | 0,0 | 10 638 000,00 | 10 297 584,00 | 340 416,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115 465,00 | 2 115 465,00 | 0,0 |
|  | ул. Токарева, д. 2 | 49 | 20 | 16 | 4 | 600,0 | 482,8 | 117,2 | 18 579 085,20 | 17 984 554,47 | 594 530,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 596 919,27 | 3 596 919,27 | 0,0 |
|  | ул. Токарева, д. 12 | 29 | 16 | 15 | 1 | 663,3 | 618,1 | 45,2 | 20 122 333,20 | 19 478 418,54 | 643 914,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 347 187,09 | 3 347 187,09 | 0,0 |
|  | ул. Тихая, д. 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 117,4 | 117,4 | 0,0 | 3 522 000,00 | 3 409 296,00 | 112 704,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613 966,17 | 613 966,17 | 0,0 |
|  | ул. Тихая, д. 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 151,5 | 151,5 | 0,0 | 4 545 000,00 | 4 399 560,00 | 145 440,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766 032,00 | 766 032,00 | 0,0 |
|  | ул. Панфилова, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46,4 | 46,4 | 0,0 | 1 392 000,00 | 1 347 456,00 | 44 544,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 511,23 | 111 511,23 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 111 | 41 | 15 | 26 | 1916,50 | 691,7 | 1224,8 | 63 546 736,80 | 61 627 625,37 | 1 919 111,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 309 722,01 | 3 309 722,01 | 0,0 |
|  | ул. Революционная, д. 42 | 58 | 22 | 3 | 19 | 1096,3 | 167,0 | 929,3 | 37 480 671,30 | 36 348 755,04 | 1 131 916,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578 114,13 | 578 114,13 | 0,0 |
|  | ул. Обручева, д. 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 105,1 | 34,8 | 70,3 | 3 500 352,30 | 3 394 641,66 | 105 710,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208 634,85 | 208 634,85 | 0,0 |
|  | ул. Астраханская, д. 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 150,4 | 111,4 | 39,0 | 4 704 699,00 | 4 562 617,09 | 142 081,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824 015,43 | 824 015,43 | 0,0 |
|  | ул. Тихая, д. 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 161,6 | 161,6 | 0 | 4 848 000,00 | 4 701 590,40 | 146 409,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875 685,21 | 875 685,21 | 0,0 |
|  | ул. Токарева, д. 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 195,9 | 156,1 | 39,8 | 6 073 651,80 | 5 890 227,52 | 183 424,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704 902,20 | 704 902,20 | 0,0 |
|  | ул. Кремлевская, д. 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 105,7 | 0,0 | 105,7 | 3 693 263,70 | 3 581 727,14 | 111 536,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ул. Кремлевская, д. 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 101,5 | 60,8 | 40,7 | 3 246 098,70 | 3 148 066,52 | 98 032,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 370,19 | 118 370,19 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 90 | 41 | 28 | 13 | 1 951,6 | 1314,0 | 637,6 | 61 698 381,60 | 59 835 090,48 | 1 863 291,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 148 293,73 | 5 148 293,73 | 0,0 |
|  | ул. Революционная, д. 42А | 6 | 4 | 0 | 4 | 198,2 | 0,0 | 198,2 | 6 925 306,20 | 6 716 161,95 | 209 144,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Расковой, д. 19 | 15 | 7 | 6 | 1 | 458,0 | 383,1 | 74,9 | 14 110 080,90 | 13 683 956,46 | 426 124,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568 982,61 | 568 982,61 | 0,0 |
|  | ул. Раскоувой, д. 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 227,1 | 159,5 | 67,6 | 7 147 011,60 | 6 931 171,85 | 215 839,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770 269,59 | 770 269,59 | 0,0 |
|  | ул. Степана Халтурина, д. 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 112,4 | 112,4 | 0,0 | 3 372 000,00 | 3 270 165,60 | 101 834,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558 163,68 | 558 163,68 | 0,0 |
|  | ул. Степкана Халтурина, д. 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 141,2 | 141,2 | 0 | 4 236 000,00 | 4 108 072,80 | 127 927,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356 994,45 | 356 994,45 | 0,0 |
|  | ул. Степана Халтурина, д. 47 | 12 | 4 | 2 | 2 | 200,4 | 98,8 | 101,6 | 6 514 005,60 | 6 317 282,63 | 196 722,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442 747,50 | 442 747,50 | 0,0 |
|  | ул. Магнитогорская, д. 38 | 7 | 3 | 3 | 0 | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 2 139 000,00 | 2 074 402,20 | 64 597,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196 467,86 | 1 196 467,86 | 0,0 |
|  | ул. Магнитогорская, д. 40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 121,8 | 96,4 | 25,4 | 4 490 966,73 | 3 665 360,46 | 114 140,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487 144,11 | 487 144,11 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 115,7 | 58,0 | 57,7 | 4 171 256,58 | 3 642 661,61 | 113 434,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202 370,19 | 202 370,19 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 86,3 | 42,9 | 43,4 | 3 012 613,02 | 2 718 775,53 | 84 663,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 686,17 | 53 686,17 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 2 655 516,00 | 2 414 802,00 | 75 198,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 516,00 | 165 516,00 | 0,0 |
|  | пер. Болотникова, д. 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 75,9 | 37,9 | 38,0 | 2 755 796,67 | 2 390 322,31 | 74 435,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 634,85 | 115 634,85 | 0,0 |
|  | ул. Расковой, д. 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 60,3 | 29,5 | 30,8 | 2 258 586,24 | 1 901 955,08 | 59 227,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 316,72 | 230 316,72 | 0,0 |