# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2014 № 1648

г. Полысаево

| Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2015 - 2017 годы |  |
| --- | --- |

С целью реализации мероприятий по строительству объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, строительства и ремонта автодорог и пешеходных дорожек города:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2015 - 2017 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» без приложения. Разместить на официальном сайте Полысаевского городского округа с приложением в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству             Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Анкудинова

25961

на

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 15.09.2014  № 1648

Муниципальная программа

Полысаевского городского округа

«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог»

на 2015-2017 годы

Паспорт

муниципальной программы

Полысаевского городского округа

«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог»

на 2015 - 2017 годы

| Наименование муниципальной программы | «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» |
| Директор программы | Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огоньков |
| Основные разработчики программы | Управление капитального строительства Полысаевского городского округа |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью Программы является комплексное решение проблемы обеспечения жильём жителей города создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; комплексное решение проблемы подготовки проектно - сметной документации для реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»; содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям экономики, населения и города |
|  | Задачей Программы являются: обеспечение роста темпов жилищного строительства; повышение качества и эффективности жилищного строительства; создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья; привлечение частных инвестиций в жилищное строительство; обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой; обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки; развитие сети школьных и дошкольных образовательных учреждений; укрепление первичного звена медицинской помощи; обустройство коммунальной инфраструктурой жилой застройки; увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог города; снижение уровня аварийности на дорогах города; повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог местного значении; обеспечение жителей города сетью пешеходных и велосипедных дорожек |
| Важнейшие целевые индикаторы | Общий годовой объём вводимого жилья. Ввод жилья на 1 жителя. Средняя обеспеченность жильём на 1 человека. Обеспечение объектов капитального строительства проектно - сметной документацией. 5. Обеспечение строящихся объектов жилищного строительства внутриквартальными проездами. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы |
| Основные мероприятия муниципальной программы (перечень подпрограмм) | Подпрограмма «Жилищное строительство». Подпрограмма «Капитальное строительство». Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек». |
| Основные исполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства Полысаевcкого городского округа |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Всего общий объём финансирования составляет 220 096,3,0 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 81 498,3 тыс. руб.; 2016 г. - 69 299,0 тыс. руб.; 2017 г. - 69 299,0 тыс. руб. Дополнительное финансирование в целях содействия реализации мероприятий Муниципальной Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Ввод в эксплуатацию 2015 год – 19,0 тыс. кв. м., 2016 год – 21,0 тыс. кв. м., 2017 год – 21,0 тыс. кв. м. жилья. 2. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; 3. Комфортность и безопасность условий проживания; 4. Реализация мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», Программ «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», предоставление жилья социально незащищённым категориям граждан, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам и инвалидам воин, 185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013 - 2017 годы» 5. Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда. 6. Выполнение проектных работ для реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России». 7. Выполнение проектных работ и обеспечение возможности строительства единой дорожной сети города. 8. Обустройство строящихся и существующих кварталов сетью автодорог, проездов, пешеходных и велосипедных дорожек. 9. Обеспечение маршрутов движения автобусов к застраиваемым районам. 10. Переселение 106 семей из аварийного жилищного фонда. |

- Содержание проблемы и необходимость её решения

программными методами:

1.1. Несмотря на положительные тенденции ввода жилья в                           г. Полысаево по состоянию на 01.09.2014 года на учёте нуждающихся зарегистрировано 734 семьи, в том числе:

1 - семья ветерана ВОВ;

49 - семей инвалидов;

22 - многодетные семьи;

14 - семей участников боевых действий;

113 - дети - сироты.

В ветхом жилье и жилье, признанным непригодным на 01.01.2012  года, насчитывается  21 144,1 кв. м.  (63 дома), в которых проживает около 600 семей.

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями вышеперечисленных категорий граждан вызывают социальную нестабильность и жалобы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Выделяемые средства федерального и областного бюджетов не позволяют решить данную проблему в короткие сроки.

Одной их основных проблем в сфере жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой. Решение данной проблемы с помощью средств местного бюджета позволит увеличить темпы жилищного строительства.

Программа направлена на выполнение обязательств государства перед гражданами, оказание адресной поддержки категориям граждан, установленным Программой, сокращение сроков ожидания в очереди, улучшение демографической ситуации в городе, уменьшение социальной напряженности в обществе.

1.2. Остро стоит вопрос об отсутствии специализированных помещений для организации работы детской и взрослой поликлиник. В настоящее время поликлиники расположены в приспособленных помещениях первых этажей жилых домов, что вызывает справедливое нарекание, как со стороны жителей, так и со стороны работников медицинских учреждений. Для укрепления первичного звена медицинской помощи запланировано в 2016 году разработать проект строительства корпуса поликлиники.

Для обеспечения достижения нормального качества очистки стоков и увеличения пропускной способности, в связи с увеличением объёмов жилищного строительства, окончена разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализационных стоков города. Проектом предусмотрен переход на механическую очистку стоков, вместо неработающей первой очереди очистных сооружений, будут выполнены сооружения биологической очистки, воздуходувная станция. Реализовать проектное решение необходимо в 2016 году.

Для обеспечения возможности организации застройки северо-восточной части города необходимо обеспечить новую застройку источником теплоснабжения. Планируется в 2017 году разработать проектно-сметную документацию строительства новой котельной.

1.3. Протяжённость автодорог города составляет 154,42 км, в том числе 45,17 км (29,3%) с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. Техническое состояние большинства городских автодорог по своим параметрам и типам дорожных одежд не соответствует возрастающим требованиям движения. Увеличение его интенсивности ведёт к ускоренному разрушению дорожных покрытий и требует дополнительных финансовых ресурсов для восстановления и усиления покрытия. Ежегодно администрацией города уделяется должное внимание реализации мероприятий по снижению аварийности на дорогах.

Программой предусмотрены мероприятия по  обеспечению технической документацией, строительство внутриквартальных проездов к вводимым объектам капитального строительства и обеспечение безопасности движения пешеходов.

2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

2.1. По итогам работы 2015 года и  плановый  период 2016 - 2017 годов планируется вводить в эксплуатацию:

2015 год - 19,0 тыс. кв. м.;

2016 год - 21,0 тыс. кв. м.;

2017 год - 21,0 тыс. кв. м.

2.2. Выполнение предпроектных и проектных работ для реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», 185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013 - 2017 годы».

2.3. По итогам работы 2015 года и  плановый  период 2016 - 2017 годов планируется выполнить:

| № п/п | Наименование работ | Единица Измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автодорог | км. |  |  | 0,500 |
| 2. | Строительство внутриквартальных проездов | кв. м. | 4000 | 4200 | 4500 |
| 3. | Текущий ремонт автодорог (проливка швов) | км. дор. / м. шва |  | 21 / 32,5 | 21 / 32,5 |
| 4. | Текущий ремонт проездов, автодорог (ямочный ремонт) | км. | 0,1 | 0,555 | 2,600 |
| 5. | Текущий ремонт пешеходных дорожек | км. | 1,3 |  |  |

2.4. Ликвидация 4 295,1 кв.м. аварийного жилого фонда.

3. Оценка эффективности муниципальной программы:

| Целевые индикаторы эффективности реализации программы | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий годовой объём вводимого жилья | тыс. кв. м. | 19,0 | 19,0 | 21,0 |
| Ввод жилья на 1 жителя | кв. м. | 0,62 | 0,67 | 0,67 |
| Средняя обеспеченность жильём на 1 человека | кв. м. | 24,8 | 25,0 | 25,0 |
| Обеспечение объектов капитального строительства проектно - сметной документацией | шт/ПСД | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение строящихся объектов жилищного строительства внутриквартальными проездами | кв. м. | 4000 | 4200 | 4500 |

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источ ники финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» |  | 220 096,3 | 81 498,3 | 69 299,0 | 69 299,0 |
| Подпрограмма «Жилищное строительство» 2015 - 2017 годы | местный бюджет | 139 426,3 | 59 428,3 | 39 999,0 | 39 999,0 |
| Подпрограмма «Капитальное строительство» 2015 - 2017годы | местный бюджет | 22 900,0 | 4 300,0 | 9 300,0 | 9 300,0 |
| Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2015 - 2017годы | местный бюджет | 57 770,0 | 17 770,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

- Система управления реализацией

муниципальной программы

5.1. Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

5.2. Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Полысаевского городского округа.

5.3. В процессе реализации программы управление капитального строительства Полысаевского городского округа вправе по согласованию с заместителем главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение утверждается постановлением главы Полысаевского городского округа при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

5.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы управление капитального строительства организует ведение отчетности.

5.5. Управление капитального строительства  ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заместителю главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству  и в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа отчет о результатах реализации Программы.

5.6. Ежегодно в срок до 20 февраля управление капитального строительства направляет заместителю главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству и в отдел экономики и промышленности администрации  Полысаевского городского округа доклад о ходе реализации Программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая:

5.6.1. отчет о результатах реализации программы;

5.6.2.  сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

5.6.3. данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;

5.6.4. ведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

5.6.5. сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам.

| 6. Программные мероприятия 6.1. «Жилищное строительство» 2015 -2017 годы 6.1.1. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2015 год |
| --- |
| № пп | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 46 428,3 | 46 428,3 |  |  |  |  |
| 1.1. | Долевое участие в строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах г.Полысаево | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | «Обустройство коммунальной инфраструктурой» | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 4. | Всего по подпрограмме 2015 года | 59 428,3 | 59 428,3 |  |  |  |  |
| 6.1.2. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2016 год |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 24 999,0 | 24 999,00 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | «Обустройство коммунальной инфраструктурой» | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 4. | Всего по подпрограмме 2016 года | 39 999,0 | 39 999,0 |  |  |  |  |
|  | 6.1.3. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2017 год |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федера льный бюджет | внебюд жетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 24 999,0 | 24 999,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | «Обустройство коммунальной инфраструктурой» | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 4. | Всего по подпрограмме 2017 года | 39 999,0 | 39 999,0 |  |  |  |  |
| 6.2. «Капитальное строительство» 2015 - 2017 годы 6.2.1. Подпрограмма «Капитальное строительство» 2015 год |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федераль ный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 4 230,0 | 4 300,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 4 300,0 | 4 300,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | Всего по подпрограмме 2015 года |  |  |  |  |  |  |

|  | 6.2.2. Подпрограмма «Капитальное строительство» 2016 год |
| --- | --- |
| № пп | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федераль ный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 9 300,00 | 9 300,00 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | Всего по подпрограмме 2016 года | 9 300,00 | 9 300,00 |  |  |  |  |

| 6.2.3. Подпрограмма «Капитальное строительство» 2017 год |
| --- |
| № пп | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федераль ный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Проектирование» | 9 300,00 | 9 300,00 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | Всего по подпрограмме 2017 года | 9 300,00 | 9 300,00 |  |  |  |  |

|  | 6.3. «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2015 - 2017 годы 6.3.1. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2015 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | област ной бюджет | федераль ный бюд жет | внебюд жетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 11 570,0 | 11 570,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 1 700,0 | 1 700,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | «Текущий и капитальный ремонт» | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
|  | Всего по подпрограмме 2015 года | 17 770,0 | 17 770,0 |  |  |  |  |

|  | 6.3.2. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2016 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | област ной бюджет | феде ральный бюджет | внебюд жетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 14 800,0 | 14 800,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 700,0 | 700,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | «Текущий и капитальный ремонт» | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 4. | Всего по подпрограмме 2016 года | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |

|  | 6.3.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2017 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объёмы финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | местный бюджет | област ной бюджет | феде раль ный бюд жет | внебюд жетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Строительство» | 14 800,0 | 14 800,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 2. | «Проектирование» | 700,0 | 700,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 3. | «Текущий и капитальный ремонт» | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |  | УКС Полысаевского городского округа |
| 4. | Всего по подпрограмме 2017 года | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |