ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  22.06.2011       								              № 84

г.Полысаево

(Об утверждении муниципальной программы «Переселение                             (

граждан городского округа Полысаево из многоквартирных

жилых домов признанных до 1 января 2007 года  в уста-

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу»

на 2011 год.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по учету и распределению жилья (Прокопишко О.И.) о необходимости финансирования работ по переселению граждан из аварийного жилого фонда Полысаевского городского округа, а также  в целях обеспечения выполнения плана ввода жилья,  Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан городского округа Полысаево из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2011 год.

- Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан Полысаевского городского округа.

- После утверждения Программы внести изменения в бюджет Полысаевского городского округа на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов.

4. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево» без приложения. Решение с приложением разместить на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты по вопросам жизнеобеспечения города (И.Г.Балан) и на комитет по  бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев).

Глава города 				                                                             В.Зыков

Исп. Прокопишко О.И.

Тел. 4 46 42

УТВЕРЖДЕНА

решением городского Совета

от 22.06.2011 № 84

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Переселение граждан города Полысаево из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2011 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы (далее -программы) | Муниципальная программа «Переселение граждан города Полысаево из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2011 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, (наименование и номер соответствующего акта) | Решение Полысаевского городского Совета народных депутатов № 84 от 22.06.2011г. |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Директор программы | и.о. первого заместителя главы города Г. Ю. Огоньков |
| Основные разработчики программы | Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселение граждан города из аварийного жилищного фонда. Основными задачами являются: повышение качества и эффективности жилищного строительства; создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья; создание комфортных и безопасных условий проживания. |

| Сроки и этапы реализации программы | Сдача в эксплуатацию – IV кв-л 2011 года; переселение граждан - I кв-л 2012 года. |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий | Переселение граждан города из аварийных многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья |
| Исполнитель Программы и основных мероприятий | Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа, управление капитального строительства г.Полысаево |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых в 2011 году на реализацию Программы составляет 38 613,394 тыс. рублей, из них: - 6 022, 239 тыс. рублей средства местного бюджета на доплату за излишне предоставленную жилую площадь. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе: - 21 334, 169,94 тыс.рублей средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ; - 7 854, 46845 тыс. рублей средства областного бюджета. - 3 402,51661 тыс. рублей средства местного бюджета на софинансирование Программы. |
| Ожидаемый конечный результат | 1. Ввод в эксплуатацию 2011 г. – 3 955,99 кв.м., 2. Комфортность и безопасность условий проживания; 3. Переселение 33 семей из аварийного жилищного фонда; 4. Уменьшение объемов аварийного жилищного фонда. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик программы администрация Полысаевского городского округа, глава города и Полысаевский городской Совет народных депутатов. |

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ.

По состоянию на 01.01.2007 года зарегистрировано 42 696,5 тыс.кв.м. жилья, признанного непригодным для проживания, в котором проживают 1040 семей.

По итогам работы предыдущих лет введено в эксплуатацию

| Годы | Количество введённого жилья, кв.м. | Переселено, семей | Снесено, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 6 358 | 8 | 400,0 |
| 2007 | 17 004 | - | - |
| 2008 | 16 947 | 16 | 777,3 |
| 2009 | 12 500 | 104 | 4 497,0 |
| 2010 | 8 580 | 78 | 3 219,6 |
| 2011 (план) | 3 955,99 | 33 | 1 797,5 |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселение граждан города из аварийного жилищного фонда. Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по состоянию на 01.01.2007 года.

Основными задачами являются:

- повышение качества и эффективности жилищного строительства;

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья;

- создание комфортных и безопасных условий проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В программу по переселению граждан текущего года включаются многоквартирные аварийные дома в которых все собственники помещений на общем собрании собственников приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе по переселению граждан.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса РФ.

Перечень многоквартирных домов подлежащих сносу в 2011 году, с указанием способов переселения приведен в приложении № 1.

Для реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию жилья в 2011 году будут выполнены работы по строительству многоэтажных жилых домов №№ 16, 14  в квартале № 13.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий объем финансирования Программы в 2011 году составит 38 613,394 тыс. рублей, из них:

- 6 022, 239 тыс. рублей средства местного бюджета на доплату за излишне предоставленную жилую площадь.

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе:

- 21 334, 16994 тыс.рублей средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ;

- 7 854, 46845 тыс. рублей средства областного бюджета.

- 3 402,51661 тыс. рублей средства местного бюджета на софинансирование Программы.

Соотношение объемов софинансирования Программы:

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – не более 65,46 процента;

Средства областного бюджета – 24,1 процента;

Средства местного бюджета – 10,44 процента.

Обязательным условием предоставления средств Фонда является долевое финансирование из средств местного бюджета. Средства направляются на строительство многоквартирных жилых домов. Получателем средств является Управление капитального строительства г. Полысаево.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

За счет средств программы предусмотренных на 2011 год, будет переселено 33 семьи и снесено 1 797,5 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации Программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:

- УКС города составляет титульные списки на строительство жилых домов.

- Мероприятия, предусматривающиеся Программой выносятся на рассмотрение Коллегии администрации города и утверждаются Полысаевским городским Советом народных депутатов.

- После внесения изменений в бюджет Полысаевского городского округа лимиты бюджетных доводятся управлению капитального строительства.

- УКС г.Полысаево заключает договоры с исполнителями Программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчёты.

- Финансовое управление города осуществляет финансирование данной Программы за счет средств местного бюджета в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования.

- Заместитель главы города по ЖКХ и строительству  координирует деятельность всех участников по выполнению Программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.

Управление Программой и контроль за её использованием осуществляется в рабочем порядке.

Для надлежащего исполнения Программы создан механизм контроля: ежемесячные отчёты исполнителей Программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета

От 22.06.2011 № 84

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В 2011 ГОДУ

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарег-х в аварийном МКД | Число жителей, плани- руемых к пересе- лению | Общая площадь жилых помеще- ний МКД | Рассе- ляемая площадь жилых помеще- ний | Площадь по способу переселения | Коли- чество рассе- ляемых помеще- ний | Количество помещений по способу переселения | Стоимость переселения граждан | Доплата М.Б. за излишне предоставленную жилую площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | предос- тавление помещения по договору соц. найма | смена на другое вновь пост- роенное помеще- ние |  | предос- тавление помеще ния по соц. найму | смена на другое поме- щение | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета (софинансирование) |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | тыс.руб | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-1 | 10-2 | 11 | 11-1 | 11-2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул.Попова, д.8 | 93 | 03.10.2005 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 22 | 22 | 423,4 | 350,8 | 350,8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10746,146 | 5951,7747 | 2191,27782 | 949,22898 | 1653,9145 |
| 2 | ул.Попова, д.10 | 44 | 25.08.2005 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 30 | 30 | 407,5 | 373,4 | 270,2 | 103,2 | 10 | 7 | 3 | 12176,812 | 6333,40586 | 2331,73057 | 1010,09407 | 2501,5815 |
| 3 | ул. Железнодорожная, д.2 | 99 | 03.10.2005 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 4 | 4 | 174,0 | 83,0 | 83,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2089,731 | 1367,9379 | 503,62518 | 218,16792 | 0 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д.8 | 101 | 03.10.2005 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 3 | 3 | 275,0 | 124,5 | 124,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3134,5965 | 2051,90685 | 755,43777 | 327,25188 | 0 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д.9 | 102 | 03.10.2005 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 7 | 7 | 147,0 | 90,3 | 90,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2445,3135 | 1514,41742 | 557,55363 | 241,52945 | 131,813 |
| 6 | Ул. Свердлова, д.6 | 94 | 03.10.2005 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 16 | 16 | 329,2 | 241,3 | 206,3 | 35,0 | 7 | 6 | 1 | 8020,795 | 4114,72721 | 1514,89348 | 656,24431 | 1734,930 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 82 | 82 | 1756,1 | 1263,3 | 1125,1 | 138,2 | 33 | 29 | 4 | 38613,394 | 21334,16994 | 7854,46845 | 3402516,61 | 6022,239 |