# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО

# Кемеровской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2010 № 662

г. Полысаево

Об утверждении  плана мероприятий

по  созданию  центра  общественного

доступа к информации о  деятельнос-

ти органов местного самоуправления

в сети Интернет на базе Центральной

городской библиотеки города

Полысаево

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2010 № 280-р «Об утверждении плана  первоочередных  мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кемеровской области» в целях обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию центра общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на базе Центральной городской библиотеки города Полысаево.

2. Заместителям главы  города обеспечить  выполнение  плана мероприятий в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее  постановление без  приложения в городской газете «Полысаево». Постановление с приложением разместить на официальном сайте города.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением  постановления возложить  на  первого заместителя главы города В.П. Куца.

Глава города	                    		            	    	                           В.П. Зыков

Коргузенко

42148

тн

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 06.05.2010 № 662

ПЛАН

мероприятий по созданию центра общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на базе Центральной городской библиотеки города Полысаево

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение компьютерного зала Центральной городской библиотеки города Полысаево доступом в Интернет, компьютерной техникой и программным обеспечением, необходимым для доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, а также к разделу «Муниципальные услуги» официального сайта города. | до 20 мая 2010 года | В.И. Рогачев Д.С. Коргузенко Н.В. Евсеева |
| 2. | Организовать обучение ответственных работников Центральной городской библиотеки города Полысаево по работе с Единым Порталом и разделом «Муниципальные услуги» сайта города для проведения текущего консультирования пользователей информации. | до 30 мая 2010 года | Д.С. Коргузенко Н.В. Евсеева |
| 3. | Открыть центр общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на базе Центральной городской библиотеки города Полысаево. | до 5 июня 2010 года | Н.В. Евсеева Д.С. Коргузенко |
| 4. | Размещение информации об открытии центра доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на базе Центральной городской библиотеки города Полысаево в городской газете «Полысаево» и на сайте города. |  | Д.С. Коргузенко В.В. Кузина |
| 5. | Организовать мониторинг качества информационных услуг, предоставляемых центром общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет | постоянно с 5 июня 2010 года | Д.С. Коргузенко |
| 6. | Организовать уведомительную работу сотрудников Центральной городской библиотеки города Полысаево о появлении новых возможностей получения информации и непосредственно самих муниципальных услуг с использованием сети Интернет. Своевременная установка и настройка сопутствующего программного обеспечения. Обучение ответственных сотрудников библиотеки по работе с новыми сервисами Единого Портала, раздела «Муниципальные услуги» официального сайта города и других ресурсов сети Интернет, касающихся деятельности органов местного самоуправления. | постоянно с 5 июня 2010 года | Д.С. Коргузенко |