ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  26.05.2011       								             №  73

г.Полысаево

(Об утверждении муниципальной адресной программы                                       (

«Капитальный ремонт многоквартирных домов  на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и для обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях, Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год.

2. Утвердить планируемые показатели муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011год.

2. Начальнику финансового управления (Н.Н. Орищина) осуществлять финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, в пределах лимитов выделенных бюджетных ассигнований.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города (И.Г.Балан).

Глава города                                                                                               В.П. Зыков

Исп. Майснер А.А.

Тел. 44564

УТВЕРДЕН

решением городского Совета

от 26.05.2011 № 73

| Перечень многоквартирных домов муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полысаевский городской округ |  |  |  |  |  | 8249,9 | 7537,9 | 7537,9 | 287 |  | 4453528 | 2769501 | 1022950 | 438400 | 222677 | 539,83 | 590,82 |  |
| 1 | ул. Техническая, 9 | 1994 | -- | панель | 5 | 3 | 3154,4 | 2839,4 | 2839,4 | 114 | Замена нижней разводки отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Ремонт плоской кровли | 2 226 764 | 1380594 | 512156 | 222675,5 | 111338,5 | 269,91 | 295,40 | 15.09.2011 |
| 2 | ул. Молодежная, 31 | 1987 | -- | кирпич | 5 | 4 | 2947 | 2745,1 | 2745,1 | 110 | Замена нижней разводки отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Ремонт отмостки | 1576764 | 985907 | 361294 | 150794,5 | 78838,5 | 535,04 | 574,39 | 15.09.2011 |
| 3 | ул. Иркутская, 8 | 1956 | -- | кирпич | 3 | 4 | 2148,5 | 1953,5 | 1953,5 | 63 | Замена нижней разводки, отопления, горячего и холодного водоснабжения | 650 000 | 403000 | 149500 | 65000 | 32 500 | 302,54 | 332,74 | 15.09.2011 |

УТВЕРДЕНЫ

решением городского Совета

от 26.05.2011 № 73

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полысаевский городской округ | 8249,9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 453 528 |  |  |

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полысаевский городской округ | 4 453 528 | 2 466 764 | 360 000 | 804 | 976 764 |  |  | 75 | 350 000 |  |  |  |  | 300 000 |
| 1 | ул. Техническая, 9 | 2 226 764 | 1 030 000 | 120 000 | 804 | 976 764 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 2 | ул. Молодежная, 31 | 1 226 764 350 000 | 1 006 764 | 120 000 |  |  |  |  | 75 | 350 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| 3 | ул. Иркутская, 8 | 650 000 | 430 000 | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |