СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е

От  20.06.2013     									                № 97

éОб утверждении муниципальной целевой программы                                          ù

«Переселение граждан Полысаевского городского

округа из многоквартирных жилых домов признанных

до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными

и  подлежащими сносу» на 2013-2015 годы.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по учету и распределению жилья (Прокопишко О.И.) о необходимости финансирования работ по переселению граждан из аварийного жилого фонда Полысаевского городского округа, а также  в целях обеспечения выполнения плана ввода жилья  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан Полысаевского городского округа из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы.

- Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение в 2013-2015гг.

3. Опубликовать данное решение  в городской газете «Полысаево» без приложения. Решение с приложениями  разместить на официальном сайте города.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комитет по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства И.Г.Балан) и комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев).

| Глава Полысаевского городского округа В.П.Зыков | Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа О.И.Станчева |
| --- | --- |

Исп.  Прокопишко О.И.

Тел.  4 46 42

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

от 20.06.2013 № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

переселение граждан Полысаевского городского округа из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы (далее -программы) | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан города Полысаево из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Директор программы | заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г. Ю. Огоньков |
| Основные разработчики программы | Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселение граждан города из аварийного жилищного фонда. Основными задачами являются: - повышение качества и эффективности жилищного строительства; - создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья; - создание комфортных и безопасных условий проживания. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013год Сдача в эксплуатацию – IV кв-л 2013 года; переселение граждан - I кв-л 2014 года. 2014 год Сдача в эксплуатацию – IV кв-л 2014 года; переселение граждан - I кв-л 2015 года. 2015 год Сдача в эксплуатацию – IV кв-л 2015 года; переселение граждан - I кв-л 2016 года. |

| Перечень основных мероприятий | Переселение граждан Полысаевского городского округа из аварийных многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья |
| --- | --- |
| Исполнитель Программы и основных мероприятий | Отдел по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа, управление капитального строительства Полысаевского городского округа |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых в 2013 году на реализацию Программы составляет 96 328,168 тыс. рублей, из них: - 11 981, 192 тыс. рублей средства местного бюджета на доплату за излишне предоставленную жилую площадь. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе: - 80 129,6272 тыс. рублей средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ; - 4 217,3488 тыс. рублей средства областного бюджета |
| Ожидаемый конечный результат | 1. Ввод в эксплуатацию 2013 г. – 13 000,0 кв.м.; 2014 г. – 16 000,0 кв.м.; 2015 г. – 19 000,0 кв.м. 2. Комфортность и безопасность условий проживания; 3. Переселение 183 семей из аварийного жилищного фонда 4. Уменьшение объемов аварийного жилищного фонда |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик программы администрация Полысаевского городского округа, глава Полысаевского городского округа и Полысаевский городской Совет народных депутатов Полысаевского городского округа |

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

По состоянию на 01.01.2012 года зарегистрировано 21144,1 тыс.кв.м. жилья, признанного непригодным для проживания, в котором проживают 518 семей.

По итогам работы предыдущих лет введено в эксплуатацию

| Годы | Количество введённого жилья, кв.м. | Переселено, семей | Снесено, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 17 004 | 18 | 818,8 |
| 2011 | 16 947 | 33 | 1 263,3 |
| 2012 | 13 000 | 8 | 410,3 |
| 2013 (план) | 13 000 | 57 | 2 331,3 |
| 2014 (план) | 3 955,99 | 78 | 2 713,9 |
| 2015 (план) | 3 955,99 | 48 | 1 616,0 |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселение граждан города из аварийного жилищного фонда. Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по состоянию на 01.01.2012 года.

Основными задачами являются:

- повышение качества и эффективности жилищного строительства;

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья;

- создание комфортных и безопасных условий проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В программу по переселению граждан из аварийного жилья на период 2013-2015 годов включаются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, в которых все собственники помещений на общем собрании собственников приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе по переселению граждан.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса РФ.

Перечень многоквартирных домов подлежащих сносу в 2013-2015 годах, с указанием способов переселения приведен в приложении № 1.

Для реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию жилья в 2013-2015 годах будут выполнены работы по строительству многоэтажных жилых домов №№ 13,11,8,9,10  в квартале № 13.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составит 96 328,168  тыс. рублей, из них:

- 11 981, 192 тыс. рублей средства местного бюджета на доплату за излишне предоставленную площадь, которые предусмотрены в программе «Жилищное строительство» Управления капитального строительства Полысаевского городского округа.

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе:

- 80 129,6272 тыс.рублей средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ,

- 4 217,3488 тыс. рублей средства областного бюджета

Соотношение объемов софинансирования Программы:

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – не более 95,0 процентов;

Средства областного бюджета – 5,0 процентов.

Средства местного бюджета направлены только на доплату за излишне предоставленную жилую площадь.

Средства направляются на строительство многоквартирных жилых домов. Получателем средств является Управление капитального строительства Полысаевского городского округа.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

За счет средств, предусмотренных программой на 2013-2015 годы, будет переселено 184 семьи и снесено 7 721,2 кв.м. аварийного жилищного фонда, из них  в 2013 году будет переселено 72 семьи, снесено 3 581,6 кв.м. аварийного жилья.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации Программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:

- УКС Полысаевского городского округа составляет титульные списки на строительство жилых домов.

- Мероприятия, предусматривающиеся Программой выносятся на рассмотрение Коллегии администрации Полысаевского городского округа и утверждаются Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.

- После внесения изменений в бюджет Полысаевского городского округа лимиты бюджетных ассигнований выделенные на реализацию программы доводятся управлению капитального строительства Полысаевского городского округа.

- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями Программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчёты.

- Финансовое управление города осуществляет финансирование данной Программы за счет средств бюджета Полысаевского городского округа в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования.

- Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству  координирует деятельность всех участников по выполнению Программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление Программой и контроль за её использованием осуществляется в рабочем порядке.

Для надлежащего исполнения Программы создан механизм контроля: ежемесячные отчёты исполнителей Программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета

от 20.06.2013 № 97

перечень

многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой

поддержки на переселение в 2013-2015гг.

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | стоимость переселения всего: | стоимость переселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | фед.бюджет | обл.бюджет | доплата местного бюджета |
|  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  | 536 | 536 | 7721,2 | 184 | 77 | 107 | 6663,2 | 2738,2 | 3916,2 | 228 316,047 | 186 230,605 | 9 801,610 | 32 283,832 |
| Итого за 2013 г.: |  | X | X | 244 | 244 | 3581,6 | 72 | 24 | 48 | 2871,4 | 1008,4 | 1863,0 | 96 328,168 | 80 129,627 | 4 217,349 | 11 981,192 |
| 1 | г. Полысаево, ул. Русская, д. 1а | 10 | 25.08.2005 | 17 | 17 | 371,00 | 8 | 4 | 4 | 288,2 | 136,5 | 151,7 | 9 408,064 | 7 887,379 | 415,125 | 1 105,560 |
| 2 | г. Полысаево, ул. Русская, д. 3 | 4 | 25.08.2005 | 36 | 36 | 298,40 | 7 | 4 | 3 | 298,4 | 155,3 | 143,1 | 9 885,512 | 8 369,356 | 440,492 | 1 075,664 |
| 3 | г. Полысаево, ул. Русская, д.5 | 96 | 25.08.2005 | 33 | 33 | 346,60 | 10 | 4 | 6 | 346,6 | 171,0 | 175,6 | 11 967,280 | 9 708,430 | 510,970 | 1 747,880 |
| 4 | г. Полысаево, ул. Русская, д.9а | 15 | 25.08.2005 | 19 | 19 | 356,40 | 6 | 0 | 6 | 259,3 | 0,0 | 259,3 | 8 080,208 | 7 186,910 | 378,258 | 515,040 |
| 5 | г. Полысаево, ул. Русская, д.11 | 16 | 25.08.2005 | 13 | 13 | 383,20 | 4 | 0 | 4 | 141,5 | 0 | 141,5 | 4 834,272 | 3 978,980 | 209,420 | 645,872 |
| 6 | г. Полысаево, ул. Репина, д1 | 126 | 03.10.2005 | 25 | 25 | 362,20 | 10 | 3 | 7 | 305,5 | 107,0 | 198,5 | 11 402,216 | 8 486,616 | 446,664 | 2 468,936 |
| 7 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.13 | 25 | 25.08.2005 | 29 | 29 | 366,80 | 9 | 1 | 8 | 290,2 | 34,4 | 255,8 | 10 032,920 | 8 098,279 | 426,225 | 1 508,416 |
| 8 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.17 | 110 | 03.10.2005 | 7 | 7 | 294,00 | 3 | 0 | 3 | 148,6 | 0 | 148,6 | 4 771,520 | 4 178,632 | 219,928 | 372,960 |
| 9 | г.Полысаев, ул. Космонавтов, д.26 | 85 | 03.10.2005 | 26 | 26 | 421,60 | 8 | 5 | 3 | 421,6 | 254,6 | 167 | 13 211,368 | 11 788,466 | 620,446 | 802,456 |
| 10 | г.Полысаев, ул. Космонавтов, д.38 | 89 | 03.10.2005 | 39 | 39 | 381,40 | 7 | 3 | 4 | 371,5 | 149,6 | 221,9 | 12 734,808 | 10 446,580 | 549,820 | 1 738,408 |
| Итого за 2014 г.: |  |  |  | 221 | 221 | 3002,8 | 84 | 42 | 42 | 2 862,8 | 1 479,8 | 1 374,2 | 96 223,975 | 77 739,427 | 4 091,548 | 14 393,000 |
| 1 | г. Полысаево, ул. Русская, д.1 | 9 | 25.08.2005 | 22 | 22 | 306,5 | 9 | 3 | 6 | 306,5 | 101,5 | 205,0 | 10 293,104 | 8 610,344 | 453,176 | 1 229,584 |
| 2 | г. Полысаево, ул. Русская, д.3а | 3 | 25.08.2005 | 39 | 39 | 286,7 | 9 | 1 | 8 | 386,7 | 57,2 | 229,5 | 9 962,472 | 8 002,671 | 421,193 | 1 538,608 |
| 3 | г. Полысаево, ул. Русская, д.7а | 98 | 25.08.2005 | 10 | 10 | 335,5 | 9 | 6 | 3 | 288,8 | 288,8 | 91,2 | 10 197,792 | 7 959,647 | 418,929 | 1 819,216 |
| 4 | г. Полысаево, ул Репина, д.5 | 33 | 25.08.2005 | 29 | 29 | 346,6 | 9 | 7 | 2 | 338,8 | 270,8 | 68,0 | 11 768,664 | 9 521,151 | 501,113 | 1 746,400 |
| 5 | г. Полысаево, ул. Красная, д.33 | 50 | 25.08.2005 | 21 | 21 | 341,2 | 10 | 3 | 7 | 259,7 | 50,4 | 209,3 | 10 472,480 | 7 302,764 | 384,356 | 2 785,360 |
| 6 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.4 | 106 | 03.10.2005 | 23 | 23 | 318,8 | 9 | 4 | 5 | 310,4 | 155,4 | 155,0 | 10 326,551 | 9 171,619 | 482,716 | 672,216 |
| 7 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.10 | 108 | 03.10.2005 | 9 | 9 | 219,8 | 6 | 3 | 3 | 219,8 | 104,6 | 115,2 | 6 926,696 | 6 061,547 | 319,029 | 546,120 |
| 8 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.11 | 49 | 25.08.2005 | 35 | 35 | 342,8 | 10 | 6 | 4 | 334,9 | 195,3 | 139,6 | 11 655,000 | 9 378,020 | 493,580 | 1 783,400 |
| 9 | г. Полысаево, ул. Техническая, д.2 | 52 | 25.08.2005 | 7 | 7 | 174,0 | 4 | 4 | 0 | 116,7 | 116,7 | 0 | 4 446,512 | 3 281,604 | 172,716 | 992,192 |
| 10 | г. Полысаево, ул. Техническая, д.8 | 80 | 03.10.2005 | 26 | 26 | 330,9 | 9 | 5 | 4 | 300,5 | 139,1 | 161,4 | 10 174,704 | 8 450,060 | 444,740 | 1 279,904 |
| Итого за 2015 г.: |  |  |  | 71 | 71 | 1136,8 | 28 | 11 | 17 | 929,0 | 250,0 | 679,0 | 35 763,9 | 28 361,551 | 1 492,713 | 5 909,640 |
| 1 | г. Полысаево, ул. Русская, д.5б | 97 | 25.08.2005 | 9 | 9 | 268,1 | 4 | 1 | 3 | 74,0 | 20,1 | 53,9 | 3 568,576 | 2 080,880 | 109,520 | 1 378,176 |
| 2 | г. Полысаево, ул. Русская, д.7 | 13 | 25.08.2005 | 20 | 20 | 302,1 | 9 | 1 | 8 | 288,4 | 26,5 | 261,9 | 12 983,448 | 10 347,879 | 544,625 | 2 090,944 |
| 3 | г. Полысаево, ул. Русская, д.9 | 14 | 25.08.2005 | 23 | 23 | 268,3 | 7 | 6 | 1 | 268,3 | 73,1 | 195,2 | 8 831,456 | 7 544,596 | 397,084 | 889,776 |
| 4 | г. Полысаево, ул Репина, д.7 | 7 | 25.08.2005 | 19 | 19 | 298,3 | 8 | 3 | 5 | 298,3 | 130,3 | 168,0 | 10 380,424 | 8 388,196 | 441,484 | 1 550,744 |